临园道、丰产道示范便民市场建设和提档升级改造的实施方案（草案）
2023年青山区打造临园道便民市场、丰产道便民市场为我区示范便民市场，通过示范便民市场的建设和提档升级改造，进一步改善市场环境，提高服务水平，使便民市场建设与城市建设相协调，为市民营造方便、快捷、优美的生活环境，确保便民市场有序发展，特制定本方案。

一、指导思想

为了进一步加大青山区便民市场为民服务的力度，提升市场档次、改善市场环境，为市民提供方便、快捷的生活服务，按照“以人为本、合理布局、科学规划、方便生活、规范经营”原则 ，以临园道便民市场、丰产道便民市场为示范，打造青山区示范便民市场。

二、建设和升级改造项目

1、临园道市场提档升改造互助道（东风公园东墙外）棚亭49间。

2、临园道（东风公园北门对面）提档升级改造棚亭27间。

3、丰产道便民市场路西提档升级改造棚亭35间。

4、粉涮市场范围内道路两侧墙体。

5、市场重新划线，设置规范经营范围。

6、重新更换、更新分类垃圾桶，实现垃圾不乱扔、分类投放。

三、建设示范便民市场和提档升级改造具体标准按照《包头市城市管理综合执法局关于做好2023年度民生实事项目建设的通知》（包城管发〔2023〕5号）执行。建设改造方案须经青山执法局审批通过并严格执行。

四、工作措施

(一)实行目标管理。青山区示范便民市场建设和升级改造工作，由青山区城市管理综合执法局负责承办，由第三方市场管理方负责出资投入建设和改造。市场方要将示范便民市场建设和改造任务，充分调动市场商贩积极性并加强协调调度解决相关问题，确保今年9月底前完成我区示范便民市场建设升级改造任务。

（二）高标准确定方案。市场管理方要高标准确定每个市场的具体改造目标和详细实施方案，做到既注重加强市场硬件设施建设，明显改善市场环境，又注重提高市场管理水平，加强诚信建设为市民提供放心安全的消费服务。

（三）加强政策支持。便民市场是关系民生的公益性服务设施，执法局相关部部门要对建设改造工作给予大力支持。

（四）加强协调督导。青山执法局和市场中队要通力合作加强督导和协调服务，确保便民市场建设改造任务目标如期完成。第三方要做好便民市场的规划工作，确保便民市场建设的质量。青山执法局要加强便民市场的外部环境整治，加大市场的管理力度，严格落实市场经营时间和经营秩序。

（五）建立长效机制。执法局市场中队要加强便民市场日常管理，市场管理方要切实担负起市场经营管理“第一责任人”职责，建立健全市场环境、卫生、秩序、安全等管理制度，使便民市场建设做到“管理到位、经营规范、秩序良好、食品安全”。

（六）严格用途管制。关于对本《方案》示范便民市场建设和升级改造的实施，市场管理方要负责严格按照规划用途使用，不得挪作他用，否则执法局将取消市场经营资格。

附件：1.《互助道、临园道摊位改造方案》

2.《便民市场升级整改初步方案》

3.《关于示范便民市场建设和提档升级改造的问卷调查表
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